PROPUESTA COMERCIAL

Dashboard Ejecutivo de Obras en Tiempo Real

Preparado para:

Montajes Imeca S.A.

Fecha:

Mayo 2026

Versión:

1.0

Este documento es confidencial y ha sido preparado exclusivamente para Montajes Imeca S.A. Su contenido no debe ser reproducido ni compartido con terceros sin autorización expresa.

# 1. Resumen ejecutivo

Montajes Imeca es una empresa de ingeniería industrial con más de 35 años de trayectoria, especializada en montaje de tuberías, estructuras, tanques y equipos para clientes como YPF, Techint, Shell y Dow Chemical. Su escala operativa — múltiples obras simultáneas, cuadrillas propias, flota de equipos y proyectos llave en mano — genera una complejidad de gestión que hoy se resuelve de forma manual: planillas Excel, llamados telefónicos y partes en papel.

Esta propuesta presenta el desarrollo de un Dashboard Ejecutivo de Obras en Tiempo Real: una plataforma web que centraliza, en una sola pantalla, el estado operativo, financiero y de recursos humanos de todas las obras activas, permitiendo al presidente y la gerencia tomar decisiones informadas sin depender de reportes manuales ni intermediarios.

Objetivo central: que el presidente de Imeca sepa, en menos de 60 segundos y sin hacer una sola llamada, si alguna obra está en riesgo, si hay un problema de equipo o certificación, y cómo está la caja del mes.

# 2. El problema que resolvemos

Sin un sistema centralizado, la gerencia de una empresa de montaje industrial de la escala de Imeca enfrenta cuatro problemas críticos que se repiten en cada proyecto:

| Visibilidad tardía El avance real de cada obra se conoce días después de que ocurre. Para cuando el jefe de obra llama o manda el parte, el desvío ya es costoso de corregir. | Decisiones sin datos La reasignación de cuadrillas, la compra urgente de materiales o la autorización de horas extra se toman en base a llamadas y criterio personal, no a datos consolidados. |
| --- | --- |

| Riesgos legales invisibles Las certificaciones vencidas de soldadores o la operación de equipos sin mantenimiento al día son pasivos que Imeca no puede ver hoy hasta que ya son un problema. | Cierre financiero lento La deuda de clientes, las facturas pendientes y el margen real por obra solo se conocen cuando el área contable cierra el mes, no en tiempo real. |
| --- | --- |

# 3. La solución: Dashboard Ejecutivo Imeca

El Dashboard Ejecutivo es una aplicación web accesible desde cualquier dispositivo — computadora, tablet o celular — que muestra en tiempo real el estado de todas las obras activas de Imeca. Se compone de cinco módulos integrados:

Módulo 1 — Estado de obras

Vista centralizada de cada proyecto activo con: porcentaje de avance real vs. planificado, estado semafórico (en plazo / en riesgo / atrasada), jefe de obra responsable, cliente y fecha de cierre estimada. Permite al presidente ver en 10 segundos qué obras necesitan atención.

Módulo 2 — Alertas inteligentes con IA

Motor de alertas que procesa datos de todas las fuentes (partes de obra, equipo, RRHH, finanzas) y genera avisos priorizados. Ejemplos: penalidad contractual inminente, equipo con mantenimiento vencido, soldador sin certificación habilitado en obra, factura con 45 días sin cobrar. Las alertas se clasifican por urgencia y se puede responder directamente desde el dashboard.

Módulo 3 — Pulso financiero

Resumen financiero del mes en curso: facturado vs. meta, costos de horas hombre acumulados, margen bruto estimado por obra, deuda vencida de clientes y proyección de cierre del mes. Se actualiza automáticamente a partir de los datos de facturación y partes de obra.

Módulo 4 — Recursos humanos y certificaciones

Estado en tiempo real de cuadrillas: quién está en qué obra, horas trabajadas en el mes, disponibilidad de personal sin asignar y tabla de certificaciones próximas a vencer (soldadura, altura, espacios confinados, grúas). El sistema bloquea automáticamente la asignación de personal no habilitado.

Módulo 5 — Horas hombre por obra

Comparativa visual de HH consumidas vs. HH presupuestadas por proyecto. Permite detectar tempranamente qué obras están sobreejecutando presupuesto de mano de obra antes de que el desvío sea irrecuperable.

# 4. Stack tecnológico

La solución está construida sobre tecnología moderna, probada en entornos industriales, y diseñada para ser mantenible internamente o por cualquier desarrollador sin dependencia de un proveedor único:

| Capa | Tecnología | Rol en el sistema |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React + TypeScript | Dashboard web responsivo, accesible desde cualquier dispositivo |
| Visualización | Recharts / D3.js | Gráficos de avance, barras de HH, semáforos de estado |
| Backend / API | Node.js + Express | API REST que centraliza todos los datos del sistema |
| Base de datos | PostgreSQL | Almacenamiento de obras, partes, certificaciones y finanzas |
| Motor de IA | Claude API (Anthropic) | Generación de alertas inteligentes, análisis de desvíos y resúmenes ejecutivos |
| Tiempo real | WebSockets | Actualización instantánea del dashboard sin recargar la página |
| Autenticación | JWT + roles | Acceso diferenciado: presidente, jefe de obra, inspector, operario |
| Infraestructura | Railway / Render | Deploy en la nube, backups automáticos, sin servidor propio |
| Mobile (futuro) | React Native | App de partes de campo (expansión fase 3) |

Decisión clave de arquitectura: el sistema está diseñado para integrarse con las herramientas que Imeca ya usa (Excel, WhatsApp, correo) en la fase inicial, y migrar gradualmente a carga directa desde campo a medida que el equipo adopta la plataforma.

# 5. Plan de implementación

La implementación se divide en tres fases, diseñadas para que Imeca tenga valor visible desde la primera semana y no dependa de una implementación total para empezar a usar el sistema:

| # | Fase | Entregables principales | Duración | Inversión |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fundación y datos | Relevamiento de obras activas y estructura de datos. Integración con fuentes existentes (Excel, planillas). Dashboard base con módulos de obras, alertas y finanzas. Acceso para presidente y gerencia. | 4 semanas | USD 4.500 |
| 2 | IA y certificaciones | Motor de alertas con IA (Claude API). Módulo de RRHH y certificaciones con alertas automáticas. Módulo de HH por obra. Roles diferenciados por usuario. Capacitación del equipo. | 3 semanas | USD 3.200 |
| 3 | Campo y escala | App mobile para carga de partes desde campo. Análisis de fotos de avance con IA. Integración con sistema de facturación. Portal de seguimiento para clientes (opcional). | 4 semanas | USD 4.800 |

Al final de la Fase 1 (semana 4), el presidente ya puede ver en una sola pantalla el estado de todas las obras activas. No es necesario esperar a la implementación completa para tener valor.

# 6. Inversión

| Componente | Tipo | Valor (USD) |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 — Fundación, dashboard base e integración de datos | Única | USD 4.500 |
| Fase 2 — Motor de IA, certificaciones y módulo RRHH | Única | USD 3.200 |
| Fase 3 — App de campo, análisis de fotos y portal cliente | Única | USD 4.800 |
| Soporte y mantenimiento mensual (SLA 24hs) | Mensual | USD 480/mes |
| Infraestructura en la nube (servidor + base de datos) | Mensual | USD 120/mes |
| INVERSIÓN TOTAL |  | USD 12.500 |

Notas sobre la inversión:

- Los precios están expresados en dólares estadounidenses. Se puede acordar facturación en pesos al tipo de cambio oficial o CCL vigente al momento de cada hito.

- La implementación se factura por fases, con 50% al inicio de cada fase y 50% contra entrega y aprobación.

- El soporte mensual incluye actualizaciones de funcionalidades menores, corrección de errores y asistencia técnica. Nuevos módulos o funcionalidades se cotizan aparte.

- Se ofrece un período de prueba gratuito de 30 días al finalizar la Fase 1, antes de activar el soporte mensual.

ROI estimado: si el sistema evita una sola penalidad contractual por atraso de obra (típicamente entre USD 5.000 y USD 20.000), la inversión total de implementación queda recuperada en el primer evento.

# 7. Por qué esta solución

| No es software genérico No es un ERP de construcción que cuesta USD 50.000 y tarda un año en implementarse. Es una solución construida específicamente para la realidad operativa de Imeca: montaje industrial, cuadrillas propias, normas ISO y clientes exigentes. Adopción gradual El sistema entra por donde duele: la visibilidad de la gerencia. No le pedimos a los operarios que cambien su forma de trabajar desde el día 1. Eso viene en la Fase 3, cuando ya confían en la herramienta. | IA que agrega valor real El motor de alertas con IA no es marketing. Analiza datos de obras, equipos y RRHH y genera avisos que hoy nadie genera porque no hay tiempo. Detecta el problema antes de que se convierta en costo. Sin lock-in La solución se entrega con código fuente, documentación técnica y formación. Si en algún momento Imeca decide desarrollar internamente o cambiar de proveedor, puede hacerlo sin perder nada de lo construido. |
| --- | --- |

# 8. Próximos pasos

Proponemos una reunión de trabajo de 60 minutos con el equipo de gerencia de Imeca para:

- Validar la lista de obras activas y las fuentes de datos existentes (Excel, sistemas de facturación, etc.)

- Definir qué alertas son prioritarias para la Fase 1

- Acordar el calendario de inicio y los hitos de entrega

- Responder cualquier pregunta técnica o comercial

Para coordinar la reunión o realizar consultas:

| Contacto | Su agencia de IA |
| --- | --- |

| Email | contacto@tuagencia.com |
| --- | --- |

| Teléfono | +54 11 0000-0000 |
| --- | --- |

| Validez de esta propuesta | 30 días desde la fecha de emisión |
| --- | --- |

Esta propuesta fue preparada con base en el análisis del sitio web público de Montajes Imeca y el conocimiento del sector de montaje industrial en Argentina. Los precios y plazos son estimaciones sujetas a ajuste luego del relevamiento técnico inicial.